KPD 3015 :

WEB APPLICATION DEVELOPMENT

KOMPETENSI
K4 : WRITE MODULE CODE.

NAMA 			: 	IRFAN JAUHARI BIN JAMAL

KELAS				: 	2 KPD 1

NO IC				:	011212-01-1347

ANGKA GILIRAN 		:	K531FKPD004

TENAGA PENGAJAR	:	MOHD YUSWADI BIN JUSOH
					MUHAMMAD TAQIYUDDIN BIN DZULKRINAIN

LAPORAN KEMAJUAN PEMBANGUNAN PERISIAN

| 1. | : | Tajuk Projek | Sistem kalkulator ringkas – Smart Calculator |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. | : | Objektif Projek | Sistem ini hanya mengira hasil tambah, tolak, darab, bahagi dan modulus. Ia juga menyimpan data secara atas talian. Memudahkan pengiraan dan penyimpanan data pengiraan yang boleh disertakan komen. |
| 3. | : | Cadangan Mula/Akhir | 16/1/2018 11/4/2018 |
| 4. | : | Sebenar Mula/Akhir | 15/1/2018 11/4/2018 |
| 5. | : | Laporan Projek | Rujuk pada laporan SRS K1 |
| 6. | : | Carta Aktiviti Projek (Carta Gantt) | Rujuk Lampiran |

Dicadangkan  oleh;

(Ketua Projek)				_____

TARIKH:

# Disahkan by :-

(Ketua Program)

TARIKH

1.1 Ringkasan projek (sebarang laporan, carta / rajah / gambar berkaitan sebagai lampiran

USE CASE : Memasukkan nombor Pilih operasi Jalankan kiraan Pengguna Papar kiraan Sistem SEQUENCE DIAGRAM : Pangkalan Data Sistem Pengguna Input nombor Proses kira Simpan data Output nombor Hasil kiraan CLASS DIAGRAM : 1 1...M Pengguna. Nombor Operasi Komen Simpan Reset. +input () +delete (). Sistem. +Kira +Output. Kiraan. STATE DIAGRAM : Mula sesi Nombor, Operasi Mula Input Hasil kiraan Kira / output Reset Save Simpan ke Database Memadam semua maklumat yang telah diisi Reset ## KOS PEMBANGUNAN Bil; Jenis Kos; Harga seunit; Harga Jumlah. 1; Pekerja; RM 1300.00; RM 2600.00. 2; Elektrik; -; RM 200.00. 3; Air; -; RM 40.00. 4; Domain (server); RM 24.00; RM 2.50. 5; Bangunan; -; RM 800.00. 6; Kertas A4; RM 13.00; RM 130.00. Jumlah; -; RM 3772.50.

| 1.2 Isu & pelan tindakan untuk menyelesaikan masalah |  |  |
| --- | --- | --- |
| Bil | Isu masalah | Pelan tindakan |
| 1 | Pengunaan JavaScript | Belajar JavaScript di laman web |
| 2 | Kerosakan server yang dibekalakan | Panggil servis pembaikan sistem. |
| 3 | Kerosakan teknologi seperti komputer. | Cari penyelesaian melalui web dan meminta bantuan dari juruteknik komputer |

| 1.3 Pencapaian projek berdasarkan carta cantt |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bil | Penerangan | Jadual asal |  | Jadual sebenar |  |
|  |  | Bulan | Tahun | Bulan | Bulan tahun |
| 1 | Perancangan membuat penilaian awal dan membuat kajian kesauran | Januari | 2018 | Januari | 2018 |
| 2 | Mengkaji kehendak pengguna, sistem yang sedia ada dan reka bentuk logikal | Januari – Febuari | 2018 | Februari | 2018 |
| 3 | Reka bentuk sistem dan mendapatkan spesifikasi perinci sistem. | Februari | 2018 | Februari | 2018 |
| 4 | Megekod, menguji dan menyah pijat sistem | Februari – Mac | 2018 | Februari – Mac | 2018 |
| 5 | Membuat penilaian, penambah baikan dan melakuka penyenggaraan | Mac – April | 2018 | Mac – April | 2018 |

| 1.4 Peralatan baru / aset projek (jika ada) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nama peralatan | Tarikh pembelian | Lokasi peralatan |
| Komputer | - | Siber 8 |
| Sambungan Internet | - | Siber 8 |
| Database | - | Siber 8 |

Lampiran pengesahan pelanggan

Catatan pelanggan

Disahkan oleh Nama: MUHD TAQIYUDDIN BIN DZULKRINAIN Jawatan: PENSYARAH KPD KVPJB Unit/ sektor/ syarikat: KVPJB Tarikh:

Lampiran :-

## CARTA GANTT

| FASA | AKTIVITI | JANUARI |  |  |  | FEBRUARI |  |  |  | MAC |  |  |  | APRIL |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | M1 | M2 | M3 | M4 | M1 | M2 | M3 | M4 | M1 | M2 | M3 | M4 | M1 | M2 | M3 | M4 |
| PERANCANGAN | 1.MEMBUAT PENILAIAN AWAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.MEMBUAT KAJIAN KESAURAN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ANALISIS | 1.MENGKAJI KEHENDAK PENGUNA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.MENGKAJI SISTEM SEDIA ADA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.MENGHASILKAN REKA BENTUK LOGIKAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| REKA BENTUK SISTEM | 1.MENDAPATKAN SPESIFIKASI TERPERINCI SISTEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PELAKSANAAN | 1.MENGEKOD,MENGUJI,MENYAH PIJAT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.MEMASANG,MEMBUAT PENGHALUSAN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PENYENGARAAN | 1.MEMBUAT PENILAIAN DAN PENAMBAH BAIKAN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.MELAKUKAN PENYENGGARAAN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

LAPORAN KEMAJUAN PEMBANGUNAN PERISIAN

| RAJAH | KETERANGAN |
| --- | --- |
|  | - Buka FileZilla Client , kemudian cipta akaun baharu |
|  | - Kemudian berikan kebenaran untuk akses kepada folder di dalam server anda. |
|  | - Pergi ke FileZilla anda dan log masuk akaun yang telah dicipta. |
|  | - Upload semua fail yang dikehendaki ke dalam file server akaun ini. |